Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від _________________

Т И П О В И Й   Д О Г О В І Р  П І Д Р Я Д У  №

на виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та проїздів житлових будинків

| м. Житомир |  | « » 2017 р. |
| --- | --- | --- |

Управління житлового господарства Житомирської міської ради в особі ________________________,  що діє на підставі Положення про управління, (далі - «Замовник»),  з однієї сторони,  та _______________________   в особі _________________________, що діє на підставі __________________,  (далі - «Підрядник»), з іншої сторони, (далі спільно іменовані - «Сторони»), уклали цей Договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та проїздів житлових будинків (далі – Договір) про таке.

1. Предмет Договору

1.1. У порядку, в терміни та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання власними засобами та силами  або із залученням субпідрядних організацій, виключно після погодження із замовником,   на власний ризик виконати роботи на об’єкті - Капітальний ремонт  асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та проїздів за адресою: _______________  в м. Житомирі  із забезпеченням  повної  відповідності робіт  нормам ДБН, ДСТУ, БНіП та інших нормативних документів  за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до  затвердженої проектно-кошторисної документації.

1.2. Замовник зобов’язується до початку робіт передати Підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти виконані роботи за кількісним та якісним складом і оплатити їх на умовах, які вказані в цьому Договорі.

1.3. Перед початком робіт Підрядник повинен підтвердити вихідні дані, необхідні для виконання робіт (наявність механізмів, обладнання (заводів), лабораторій, трудових ресурсів, інженерно-технічних працівників тощо).

2. Строки виконання робіт

2.1. Дата початку робіт –    __________________.

2.2. Дата закінчення робіт –    _______________________.

2.3. Датою закінчення робіт вважається дата підписання належним чином оформлених актів  приймання виконаних  будівельних робіт КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3. Оформлення актів, довідки, додатків та інших необхідних документів здійснюється Підрядником у відповідності до норм  чинного законодавства щодо їх оформлення.

2.4. Договір вважається виконаним після виконання робіт та закінчення всіх взаєморозрахунків між сторонами за цим Договором.

2.5. Строки виконання робіт можуть бути переглянуті шляхом оформлення  Додаткової угоди:

2.5.1. За ініціативою Замовника.

2.5.2. За ініціативою Підрядника у разі виникнення аргументованих та поважних обставин, які зумовлюють необхідність зміни строків робіт. У цьому випадку Підрядник негайно повідомляє Замовника в письмовій формі про виникнення таких обставин та надає обґрунтування  нових термінів виконання робіт.

2.6. При внесенні змін до проектно-кошторисної документації до предмету Договору (за потреби) вносяться відповідні зміни.

3. Договірна ціна  та порядок розрахунків

3.1. Договірна ціна робіт, виконання яких доручається Підряднику, становить __________грн. (прописом)  з ПДВ (без ПДВ).

3.2. Договірна ціна  є  ______________.

3.3. Замовник на власний розсуд може, але не зобов’язаний, перед початком виконання робіт  надавати Підряднику аванс для проведення ремонтних робіт, розмір якого не може перевищувати вартості матеріальних ресурсів. Сума авансу становить  __________ грн.

3.4. Дата отримання авансу не може впливати на строки виконання робіт, дату їх закінчення і строки дії договору та не може їх змінювати або коригувати.

3.5. За отриману суму авансу Підрядник повинен відзвітуватися протягом  _____ календарних днів з моменту отримання.

3.6. Сума коштів авансу, за які Підрядник не відзвітувався продовж терміну, визначеного  п.3.5 даного Договору, повинні бути перераховані на рахунок Замовника не пізніше наступного робочого дня.

3.7. Замовник має право контролювати використання сум авансу і вимагати його дострокового повернення у разі встановлення факту нецільового їх використання.

3.8. Підрядник готує і передає Замовнику належним чином оформлені документи в період з 5 по 20 число звітного місяця. Замовник перевіряє (робить  зауваження в письмовій формі) та, у разі відсутності зауважень, підписує надані документи.

3.9. Проміжні розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником на підставі поданих належним чином оформлених документів (форми КБ-2в та КБ-3) в безготівковій формі після надходження фінансування з міського бюджету до кінця бюджетного року.

3.10. У разі необхідності,  перегляд договірної ціни оформляється Сторонами шляхом укладання Додаткових угод.

3.11. Остаточні розрахунки за Договором проводяться Замовником у 2-х тижневий строк після виконання та прийняття передбачених Договором робіт.

4. Забезпечення робіт проектно-кошторисною документацією

4.1. Виготовлення і затвердження проектно-кошторисної документації здійснює Замовник.

4.2. Замовник має право вносити зміни і доповнення в проектно-кошторисну документацію, склад і обсяг робіт у встановленому порядку з попереднім повідомленням про  це Підрядника.

4.3. Зміна проектних рішень за ініціативою Підрядника дозволяється лише за письмовою згодою Замовника .  Роботи, виконані Підрядником з порушенням цієї вимоги, приводяться у відповідність з проектом за рахунок Підрядника.

4.4. Виконані з ініціативи Підрядника додаткові або не передбачені проектом роботи, які не узгоджені належним чином з Замовником, будуть не визнані та не оплачені Замовником. Оплата проводиться лише у випадку, якщо вони об'єктивно необхідні і Замовник офіційно визнав це шляхом підписання протоколу, або звернення Підрядника з обґрунтуванням в ньому необхідності виконання таких робіт.

5. Матеріально-технічне забезпечення робіт

5.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження до моменту здачі об’єкта в експлуатацію Замовнику.

5.2. Під час виконання робіт Підрядник зобов'язаний використовувати дорожньо-будівельні матеріали, що мають сертифікат відповідності, виданий галузевим органом.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник має право:

6.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договору.

6.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, вимагати документи на підтвердження якості використовуваних матеріалів.

6.1.3. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній тощо) або спеціалістам, які мають відповідні дозвільні документи. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

6.1.4. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання.

6.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

6.1.6. Відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.

6.1.7. Відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши Підряднику виконану частину робіт.

6.1.8 Ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору підряду.

6.1.9. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору, якщо Договором підряду або законом не передбачено інше.

6.1.10. Замовник залишає за собою право на одностороннє розірвання Договору в будь-який час до закінчення робіт, і це право не може бути обмежене, а також не підлягає оскарженню.

6.1.11. Замовник також має інші права, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України  та іншими актами законодавства.

6.2. Замовник зобов'язаний:

6.2.1. Надати підряднику фронт робіт (будівельний майданчик), передати проектну та кошторисну документацію і ресурси відповідно до Договору підряду.

6.2.2. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором, у виконанні робіт.

6.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

6.2.4. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

6.2.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

6.3. Підрядник має право:

6.3.1. Залучати, за письмовою згодою Замовника, до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників).

6.3.2. Отримувати авансову виплату, якщо така виплата та розмір авансу передбачені Договором підряду.

6.3.3. Ініціювати внесення змін у Договір підряду.

6.4. Підрядник зобов'язаний:

6.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами Договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації.

6.4.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

6.4.3. На наступний день після підписання Договору надати Замовнику копію наказу по підприємству щодо призначення відповідальної особи (виконроба) за виконанням робіт на об'єкті визначеним у предметі Договору.

6.4.4. Вживати заходів до збереження майна на об’єкті.

6.4.5. Здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у визначені строки.

6.4.6. Своєчасно попередити Замовника в письмовій формі про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

6.4.7. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду, закінчені роботи (об'єкт будівництва).

6.4.8. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

6.4.9. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору підряду.

6.4.10. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику та своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

6.4.11. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору підряду завдані Замовнику збитки.

6.4.12. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.4.13. Підтвердити Замовнику згідно пункту 1.3 наявність трудових та матеріальних ресурсів.

7. Контроль за відповідністю робіт, матеріалів, устаткування

7.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та вимогам цього Договору. Відповідальність за якість виконаних робіт  та використаних матеріалів несе Підрядник.

7.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

7.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації.

7.4. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором підряду.

7.5. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт на об’єкті Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідну інформацію та документи, а також допускати до виконання покладених на таких осіб обов'язків відповідно до умов цього Договору.

7.6. У випадку виконання прихованих робіт Підрядник завчасно запрошує представника Замовника для складання відповідного акту. Відсутність акту про приховані роботи дає підставу замовнику для виключення відповідних складових з акту виконаних робіт.

7.7. У разі виявлення порушень проектних рішень, будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право видати Підряднику припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення робіт. Матеріали та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи не будуть оплачуватися, і Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

7.8.  Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені вади, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

7.9. Підрядник на вимогу Замовника забезпечує необхідні умови для проведення перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування,  в тому числі незалежних експертиз.

8. Приймання закінчених робіт

8.1. Прийманню-передачі робіт підлягає кожен етап виконання ремонтно-будівельних робіт на даному об’єкті.

8.2. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до здачі закінчених робіт Замовник зобов'язаний провести перевірку та приймання обсягів виконаних робіт. Підрядник повинен попередньо узгодити вказані заходи з представником Замовника з урахуванням його робочого плану.

8.3. Здачі й прийманню підлягають повністю відремонтовані об’єкти без будь-яких недоробок.

8.4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому Договором підряду, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

8.5. У разі виявлення в процесі прийняття об'єкта недоліків у роботах, усунути які неможливо і наявність яких погіршує показники об'єкта порівняно  з  проектом, Замовник має право не приймати об'єкт в експлуатацію і вимагати від Підрядника компенсації збитків, або скоротити кінцевий розрахунок на розмір збитків, заподіяних необхідністю виправлення робіт і затримкою введення об'єкта в експлуатацію.

8.6. Підписання акта виконаних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

9. Гарантійний строк експлуатації

9.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов проекту впродовж  5 (п’яти) років.   Гарантійний строк експлуатації об'єкта починається моменту підписання Сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

9.2. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку експлуатації об'єкта дефектів, відповідальність за які несе Підрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного акту з визначенням у ньому термінів усунення виявлених вад.

9.3. У разі відмови Підрядника від участі у складанні акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати акт для усунення вад Підряднику. Якщо Підрядник не забезпечить усунення у визначені терміни встановлених вад, Замовник може зробити це сам або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї роботи за рахунок Підрядника.

9.4. Підрядник не несе відповідальності за вади об'єкта, виявлені внаслідок прорахунків проекту, природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної його

експлуатації, неналежного ремонту об'єкта, здійсненого без участі Підрядника, інших не залежних від нього обставин.

10. Відповідальність сторін

10.1. Сторони несуть відповідальність за порушення та недотримання умов Договору, невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору згідно з нормами чинного законодавства.

10.2. Спори, що виникнуть  між Сторонами, вирішується шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень.  При неможливості досягнення згоди стосовно спірного питання  врегулювання розбіжностей здійснюється шляхом безпосереднього звернення будь-якої із Сторін за захистом своїх прав до суду.

10.3. За збитки, нанесені третій стороні, відповідає Сторона, з вини якої вони мали місце. Якщо виявиться, що за такі збитки відповідальні обидві Сторони, вони несуть солідарну відповідальність за заподіяння шкоди (спричинення збитків).

10.4. Підрядник сплачує Замовнику штраф у разі:

- прострочення повернення авансу та (або) звітування за його використання у термін, передбачений цим  Договором -  в розмірі подвійної ставки НБУ за кожен прострочений  календарний день;

-  використання отриманих коштів не за цільовим призначенням – 1% від договірної ціни за кожен календарний день;

- за  несвоєчасне усунення недоліків, виявлених при прийомці об’єкта в експлуатацію або протягом гарантійного строку  -  0,05 % від договірної ціни за кожний день прострочення виконання зобов’язання.

- за порушення умов зобов’язання щодо якості виконаних робіт - 20% вартості неналежно виконаних зобов’язань.

10.5. Відшкодування збитків за порушення договірних зобов’язань не звільняє Сторону від їх виконання у повному обсязі.

11. Форс-мажорні обставини.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по Договору, якщо вони спричинені обставинами непереборної сили не залежними від їх волі або спричинені діями третьої особи (стихійне лихо, тероризм, аварія, ремонтні роботи на мережах тощо).

11.2. При виникненні вказаних обставин, Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов’язків за Договором, зобов’язана в десятиденний строк сповістити іншу Сторону про це, додавши  відповідний підтверджуючий документ. Несвоєчасність повідомлення позбавляє права посилатися на ці обставини в подальшому.

11.3.  При виникненні форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань по договору продовжується на строк дії таких обставин.

12. Інші умови.

12.1. Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для обох Сторін і можуть бути змінені лише за їх взаємною згодою та в установленому законом порядку.

12.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим договором третім  особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

12.3. Транспортування матеріалів і вивезення будівельного сміття входить у кошторисну вартість робіт і є обов’язком Підрядника.

12.4. Договір укладено у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

12.5. Будь-які зміни до цього Договору оформлюються Сторонами шляхом підписання відповідних додаткових угод.

12.6. Договір може бути розірваний за згодою сторін, крім випадку одностороннього розірвання Договору за ініціативою Замовника.

13. Строк дії договору

13.1. Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до  31 грудня  2017 року, а в частині проведення вищевказаних розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

14. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи сторін

| Замовник ___________________________________ Код ЄДРПОУ: ______________________ Юридична адреса: ___________________ ___________________________________ ___________________________________ (банківські реквізити) ______________ (посада) _______________ ___________________ (підпис) (ініціали, прізвище) М.П. | Підрядник ____________________________________ Код ЄДРПОУ:_______________________ Юридична адреса: ____________________ ____________________________________ ____________________________________ (банківські реквізити) ______________ (посада) _______________ ___________________ (підпис) (ініціали, прізвище) М.П. |
| --- | --- |

Директор юридичного департаменту				Є.М. Черниш

Керуючий справами 							О.М. Пашко