Додаток 1

до рішення міськвиконкому

від  ______________№ _____															 			           СКЛАД

оперативного міського штабу з питань підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий  період 2017-2018 років

начальник штабу - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

заступник начальника штабу - начальник управління комунального господарства міської ради;

заступник начальника штабу - начальник управління житлового господарства міської ради;

Члени штабу:

начальник управління охорони здоров’я міської ради;

директор департаменту економічного розвитку міської ради;

начальник управління освіти міської ради;

начальник комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради;

директор департаменту бюджету та фінансів міської ради;

директор Житомирського району електромереж (за згодою);

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської  ради;

начальник управління транспорту і зв’язку міської ради;

директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради;

начальник комунального підприємства «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської міської ради;

голова Корольовської районної ради (за згодою);

голова Богунської районної ради (за згодою);

директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради;

головний спеціаліст Держпродспоживслужби в м. Житомир (за згодою);

голова правління ПАТ «Житомиргаз» (за згодою);

заступник начальника відділу енергетичного нагляду інспекції Держенергонагляду в Житомирській області;

депутати міської ради та члени виконавчого комітету міської ради.

Начальник управління

комунального господарства                                                                  О. В. Марцун

Керуючий справами								О. М. Пашко

Додаток 2

до рішення міськвиконкому

від ______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2017– 2018 років.

| № з/п | Найменування заходів та види робіт | Одиниця виміру | Всього в наяв-ності | Об’єм робіт з підго-товки | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капітальний ремонт котлів та технологічного обладнання котелень: у т.ч. - капремонт котла в РК-10, КВГМ-20 - капремонт котла КВГ- 6,5М №1 в РК-9 | 1 од. | 232 | 2 | Обігові кошти Обігові кошти |
| 2. | Поточний ремонт теплових мереж | км | 207,6 | 140,0 | Обігові кошти |
| 3. | Хімічна промивка котлів | шт. | 232 | 15 | Обігові кошти |
| 4. | Ремонт систем хімводоочистки на котельнях | од. | 62 | 12 | Обігові кошти |
| 5. | Ремонт димових труб | од. | 67 | 5 | Обігові кошти |
| 6. | Ремонт шатрових покрівель | м2 | - | 2224,0 | Обігові кошти |
| 7. | Ремонт рулонних покрівель котелень і ЦТП | м2 | - | 2601,0 | Обігові кошти |
| 8. | Поточний ремонт центральних теплових пунктів | од. | 80 | 80 | Обігові кошти |
| 9. | Поточний ремонт котелень | од. | 62 | 58 | Обігові кошти |
| 10. | Заміна зовнішніх інженерних теплових мереж опалення | км | 207,6 | 6,54 | Кошти підприємства |
| 11. | Оптимізація мереж теплозабезпечення | км | 0,300 | 0,300 |  |
|  |  |  |  |  | 24087,61 тис. грн. |

Начальник управління								О. В. Марцун

комунального господарства

Керуючий справами								О. М. Пашко

Додаток 3

до рішення міськвиконкому

від _______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2017– 2018 років

| № з/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Об’єм робіт. Всього в наявності | План підго- товки | Джерела Фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заміна зовнішніх аварійних мереж водопроводу | км | 526,0 | 2,0 | Обігові кошти |
| 2. | Водопровідні очисні споруди | од. | 2 | 1 | Обігові кошти |
| 3. | Ремонт водорозбірних колонок | од. | 280 | 50 | Обігові кошти |
| 4. | Ремонт (заміна) пожежних гідрантів | од. | 725 | 75 | Обігові кошти |
| 5. | Заміна зовнішніх аварійних каналізаційних мереж | км | 259,4 | 0,5 | Обігові кошти |
| 6. | Ремонт каналізаційних колодязів | од. | 13358 | 150 | Обігові кошти |
| 7. | Каналізаційні насосні станції | од. | 25 | 25 | Обігові кошти |
| 8. | Очисні споруди каналізації | од. | 3 | 3 | Обігові кошти |
| 9. | Підготовка водопровідних насосних станцій | од. | 6 | 6 | Обігові кошти |
| 10. | Створення запасу сипучих матеріалів: щебінь пісок | м3 м3 | - - | 420,0 650,0 | Обігові кошти Обігові кошти |
| 11. | Підготовка водозаборів з поверхневих джерел | од. | 1 | 1 | Обігові кошти |
|  | Всього: |  |  |  | 11550 тис. грн. |

Начальник управління

комунального господарства                                                                  О. В. Марцун

Керуючий справами								О. М. Пашко

Додаток 4

до рішення міськвиконкому

від _______________ № ______

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів благоустрою та озеленення до роботи в осінньо-зимовий період 2017– 2018 років

| № з/п | Назва підприємства | Найменування заходів | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Вар-тість заходу, тис.грн. | Джерела фінансу-вання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП «УАШ» ЖМР | Капітальний ремонт вулиць міста | тис. м2 | 98,9 | 40000,0 | Міський бюджет | 15.10.2017р. |
| 2. |  | Поточний ремонт вулиць міста та утримання доріг | тис. м2 | 52,6 | 27865,0 | Міський бюджет |  |
| 3. |  | Заготівля протиожеледних матеріалів | тис. тон | 9,7 | 2382,4 | Міський бюджет |  |
| 4. | КП «СККПО» ЖМР | Підготовка секторів до зимового періоду | шт. | 2 | 1188,0 | Міський бюджет | 15.10.2017р. |
| 5. | КП «ЕШС» ЖМР | Прочищення мереж зливової каналізації | км | 42 | 708,2 | Міський бюджет | 15.10.2017р. |
| 6. |  | Очищення оглядових колодязів | шт. | 740 |  | Міський бюджет |  |
| 7. | КП «ЕМЗО «Міськсвіт-ло» ЖМР | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | км | 30,5 | 7209,08 | Міський бюджет | 15.10.2017р. |
| 8. |  | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | км | 7,47 | 675,9 |  |  |
| 9. | КП «Зеленбуд» ЖМР | Зрізання аварійних дерев. Кронування дерев. Корчування пнів. Утеплення кущів троянд. Перекопування квітників на зиму | шт.шт. шт. шт. м2 | 141 1157 101 1326 2007 | 1250,0 | Міський бюджет | 15.10.2017р. |

Начальник управління

комунального господарства 				            		О. В. Марцун

Керуючий справами							          О. М. Пашко

Додаток 5

до рішення міськвиконкому

від ________________ №______

ЗАХОДИ

з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років КП "ВЖРЕП" Житомирської міської ради, ПП "АММОНН", ПП "ВЖРЕП №4", ПП "КВЖРЕП №8",ТОВ " КК "КомЕнерго-Житомир", ЖБК

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Всього в наявності | План підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КП "ВЖРЕП" | ЖБК | КП "ВЖРЕП" | ЖБК |
| 1. | Комплексна підготовка житлових будинків до експлуатації в зимових умовах, з видачею паспортів готовності | буд. | 1201 (633 будинків підклюено до ЦО) | 118 | 1201 | 118 |
| 2. | Ремонт покрівлі | тис.кв.м | 783,22 | 97,6 | 14,313 | 5,216 |
|  |  | буд. | 825 | 118 | 167 | 78 |
| 3. | Поточний ремонт систем: | - | - | - | - | - |
|  | .-центрального опалення | систем | 633 | 118 | 633 | 118 |
|  | .-гарячого водопостачання | систем | - | - | - | - |
|  | .-холодного водопостачання | систем | 805 | 118 | 348 | 99 |
| 4. | Промивання опалювальних систем | шт. | 633 | 118 | 5 | 0 |
| 5. | Ремонт опалювальних печей | шт. | 1623 | - | 19 | - |
| 6. | Ремонт електрощитових | шт. | 713 | 131 | 313 | 104 |
| 7. | Ремонт елеваторних вузлів | од. | 572 | 193 | 572 | 193 |
| 8. | Підготовка тротуарно-прибиральних машин | шт. | 22 | - | 22 | - |
| 9. | Заготівля піскосоляної суміші | тон. | 62 | 21 | 323 | 11 |

В.о. начальника управління житлового

господарства міської ради	                      				А. А. Оніщенко

Керуючий справами 								О. М. Пашко

Додаток 6

до рішення міськвиконкому

від ______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

| № з/п | Найменування заходів | Одиницявиміру | Обсяг робіт | Джерела фінансування | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виконати ремонт : - тролейбусів; | од. | 5 | міський бюджет | 01.11.2017р. |
|  | - трамваїв; | од. | 2 | міський бюджет | 01.11.2017р. |
|  | - трамвайної колії | км | 0,25 | міський бюджет | 01.11.2017р. |
|  | - капітальний ремонт контактної мережі | км | 4,0 | міський бюджет | 01.11.2017р. |
| 2. | Підготовка снігоочисників трамвайних ліній | од. | 2 | кошти підприємства | 01.10.2017р. |
| 3. | Ремонтно-будівельні роботи: | об. | 6 | кошти підприємства | 01.11.2017р. |
|  | - мийний корпус ТТД; |  |  | кошти підприємства | 01.11.2017р. |
|  | - головний корпус ТТД; |  |  | кошти підприємства | 01.11.2017р. |
|  | - будівля служби колії; |  |  | кошти підприємства | 01.10.2017р. |
|  | - ДП залізничний вокзал |  |  | кошти підприємства | 01.10.2017р. |
|  | - цех капітального та середнього ремонту тролейбусів |  |  | кошти підприємства | 01.10.2017р. |
|  | - склади ТТД |  |  | кошти підприємства | 01.10.2017р. |
| 4. | Підготовка електрогосподарства | об. | 11 | кошти підриємства | 01.10.2017р. |
| 5. | Підготовка автогосподарства | од. | 17 | кошти підприємства | 01.10.2017р. |
| 6. | Підготовка електричних котлів до опалювального сезону | од. | 4 | Кошти підприємства | 01.10.2017р. |
| 7. | Підготовка снігоочисної техніки | од. | 4 | кошти підприємства | 01.11.2017р. |

Заступник начальника управління

транспорту і зв’язку міської ради                                                  В. В. Васянович

Керуючий справами                                                                        О. М. Пашко

Довідка

до рішення виконавчого комітету міської ради «Про підсумки роботи міського господарства в осінньо - зимовий період 2016 - 2017 років та завдання з підготовки до нового осінньо-зимового періоду 2017-2018 років»

Минулий опалювальний сезон у місті Житомирі на об’єктах житлового і комунального господарства, виробничої та соціальної сфери, розпочався вчасно.

Своєчасно розроблені та виконані заходи та постійний контроль за їх виконанням з боку органів виконавчої влади, керівників житлово-комунального господарства, дали можливість забезпечити повну технічну готовність житлово-комунальної галузі і об’єктів соціальної сфери та проходження на належному рівні в місті опалювального сезону 2016-2017 року.

Як результат, забезпечено надання населенню та іншим споживачам необхідних видів послуг з тепло-, водопостачання, водовідведення, утримання житла, вивезення твердих побутових відходів та досягнуто безперебійного тепловодопостачання житлового фонду, бюджетної сфери, інших об’єктів упродовж опалювального сезону 2016 - 2017 років. За вказаний період не зафіксовано жодного випадку тривалого відключення споживачів від систем теплопостачання та енергопостачання.

За період проходження минулого опалювальний періоду 2016 - 2017 років до виконкому міської ради надійшло від мешканців міста на 22%  менше звернень з питань щодо незадовільного опалення їхніх помешкань,  у порівнянні з попереднім опалювальним періодом 2015-2016 років. Більшість питань стосувались  регулювання теплоносія на окремо взятих мережних стояках в системах теплопостачання будинків.

Від початку опалювального сезону на підвідомчих підприємствах, установах і організаціях, в об’єктових структурних підрозділах організовано чергові бригади та забезпечено черговий режим їх роботи, щоденно подавалася інформація до КП «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради щодо функціонування об’єктів життєзабезпечення міста. У місті Житомирі від 58 діючих котелень забезпечувалося централізоване опалення 958 житлових будинків, 21 лікувально-профілактичну установу, 38 дошкільних та 28 загальноосвітніх закладів. Чотири котельні були задіяні в резерві.

Для ліквідації наслідків снігопаду, у відповідності до щоденної ситуації, на вулицях, скверах, прибудинкових територіях міста працювало 26-38 одиниць техніки та майже 320 двірників, що дало змогу проводити організоване прибирання міста.

В комунальному підприємстві «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради для належного утримання міських доріг та об’єктів благоустрою організовано зберігання необхідної кількості паливно-мастильних та посипальних протиожеледних матеріалів.

На сьогодні, ключовими залишаються питання розрахунків за спожиті енергоносії: природний газ та електричну енергію. Рівень сплати теплопостачальним підприємством КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради за використаний газ у минулому опалювальному періоді, з урахуванням  оплати пільг та субсидій і різниці в тарифах становить 84,68%. Заборгованість за спожитий природний газ в опалювальному сезоні 2016-2017 року становить –  7,751 млн. грн.

Питання виконання затверджених та погоджених заходів, що стосуються підготовки до сталого функціонування в наступному осінньо-зимовому періоді об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери та про стан готовності відомчих об’єктів до зими, планується розглядати на засіданнях оперативного міського штабу з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовому періоді 2017-2018 років.

Начальник управління комунального

господарства міської ради						         О. В. Марцун

В.о. начальника управління житлового

господарства міської ради                                                                           А. А. Оніщенко