Додаток

до рішення міської ради

від __________ № _____

Таблицю  «Заходи і завдання

Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки» в додатку 1 до Програми,

викласти у такій  редакції:

| Найменування заходу та завдання | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015р. | 2016р. | 2017р. |  |
| 1.Забезпечення належного функціонування світлофорних об’єктів та утримання дорожніх знаків |
| 1.1.Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об’єктів, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2015-2017 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" міської ради, | Кошти міського бюджету | 1700,0 | 1880,5 | 1710,0 | Забезпечення надійної роботи світлофорних об’єктів, оптимізація споживання електроенергії за рахунок заміни лампових світлофорів на енергоефективні світлодіодні. Підвищення системи інформування учасників дорожнього руху. |
| 1.2. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об’єктах, в т.ч. шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП "ЕМЗО "Міськсвітло" Житомирської міської ради. | 2015-2017 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" Житомирської міської ради | Кошти міського бюджету | 989,9 | 1164,0 | 1425,4 |  |
| 1.3. Будівництво світлофорних об’єктів: - по вул.Вітрука, 33 - на перехресті вул.Новосінна-Чехова - на перехресті вул. Красовського - Соснова | 2015 рік | Управління транспорту і зв’язку міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" Житомирської міської ради | Кошти міського бюджету | 16,9 16,9 - | 282,0 280,7 - | - - - | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів. |
| 1.4. Комплексна заміна світлофорних об’єктів «Зелена хвиля» | 2016 рік | Управління транспорту і зв’язку міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" Житомирської міської ради | Кошти міського бюджету | - | 12000,0 | - |  |
| 1.5 Організація паркувальних просторів (Проекти облаштування) | 2016 рік | Управління транспорту і зв’язку міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради, КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради | Кошти міського бюджету | - | 100,0 | - |  |
| 1.6. Паспортизація вулиць (В.Бердичівська, Покровська, Михайла Грушевського, Перемоги, Київська) | 2016 рік | Управління транспорту і зв’язку міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" Житомирської міської ради | Кошти міського бюджету | - | 78,0 | - |  |
| 2. Забезпечення відновлення дорожньої розмітки та утримання, обслуговування турнікетного огородження, пристроїв примусового зниження швидкості руху транспорту |
| 2.1.Утримання та обслуговування турнікетного огородження, пристроїв примусового зниження швидкості руху та нанесення дорожньої розмітки, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2015-2017 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради, КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради | Кошти міського бюджету | 700,0 | 1550,0 | 1200,0 | Забезпечення належної організації безпеки руху транспорту та пішоходів, нанесення дорожньої розмітки, заміна і поновлення турнікетного огородження, удосконалення організації руху транспорту, створення безпечних умов учасникам дорожнього руху. |
| 2.2. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштування пішохідних переходів (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документація) | 2016 рік | Управління транспорту і зв’язку міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради, КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради | Кошти міського бюджету | - | 332,4 | - |  |
| 2.3. Встановлення вело-парковок (5 секцій х 40 парковок х 500 грн) | 2016 рік | Управління транспорту і зв’язку міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради, КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради | Кошти міського бюджету | - | 100,0 | - |  |

Начальник управління

транспорту і зв’язку міської ради                                                                  В.А.Климчук-Побережник

Секретар міської ради                                                                                      Н.М.Чиж